## Slide 1
·第四次
2024年11月28日
阶段性评审
第8组-cbbshop项目
小组成员： 管彤婕，李梦娇，
柳薇，杨糖糖，张娅妮

## Slide 2
CONTENTS
项目进度
项目任务及分工
阶段性成果展示
目录

## Slide 3
01
PART.ONE
项目进度

## Slide 4
项目进度
1
目前的项目总体进度为：70%

## Slide 5
项目进度
1
Chart: 进度呈现
| 目标 | 前端 | 后端 | 测试
系列 1 | 100 | 90 | 85 | 40
列1
列2

## Slide 6
02
PART.TWO
项目任务及分工

## Slide 7
项目任务及分工
2
小组成员 | 分工
柳薇 | 1. 需求报告与界面设计 2. 5个前端页面与后端连接
李梦娇 | 1. 数据库设计 2. 2+9个前端页面
管彤婕 | 1. 后端实现7个功能api（用户信息类） 2. 评审报告与ppt
杨糖糖 | 后端实现15个功能api（商品与订单管理类） 2. Git仓库管理
张娅妮 | 1. 测试文档、代码、视频

## Slide 8
03
PART.THREE
阶段性成果

## Slide 9
首页+搜索+商品分类
3

## Slide 10
商品详情页面
3

## Slide 11
人
商品列表+历史订单
3

## Slide 12
2
查看客户信息（包括购买记录）
3

## Slide 13
2
后端
3

## Slide 14
Git仓库管理
3

## Slide 15
谢谢观看