**一、项目总体计划**

项目目前总体分为4个迭代，预期第一次迭代占比40%，第二次迭代占比20%，第三次迭代占比20%，第四次占比20%

**二、项目当前迭代期定义**

迭代起止日期：2024年10月17日-2024年10月30日

**三、项目当前迭代目标定义**

本次项目迭代的核心目标是完成需求分析、测试和以下具体功能需求点，并确保这些功能点能够满足预定的度量标准。

**（一）升级功能**

**1. 商品管理升级**

* 可以同时发布多个商品
* 商品⽀持2级类别管理
* 每种商品具有库存数量，当库存数量为0时，商品⾃动下架
* 商品可以通过浏览和搜索两种⽅式被⽤户查找到
* 商品图⽚可以多张，商品描述⽀持富媒体

**2. 客户升级**

* 允许客户⾃由注册，包括⽤户名、密码、电话、默认交易地点
* 客户登录后可以查看历史下单记录
* 商家可以查看所有注册的客户信息，以及他们的购买历史

**（二）项目测试**

* 用例设计及其自动化

**（三）文档编写与资料上传**

* 为本项目创建互联网页面

**四、当前迭代期的任务与成果物**

| **任务计划** | **成果物** | **负责人** | **任务完成情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书 | 1.文档 <https://gitee.com/villl/cbb-vilu/tree/master/10.31> | 柳薇 | 已完成（10.21-10.22） |
| 界面与流程设计 | 1.文档 <https://gitee.com/villl/cbb-vilu/tree/master/10.31> | 柳薇 | 已完成（10.23） |
| 数据库设计 | 1. 设计文档 <https://gitee.com/baroquex/shop> 2. sql文件 <https://gitee.com/baroquex/shop> | 李梦娇 | 已完成（10.23） |
| 前端 | 1. 代码 <https://gitee.com/villl/cbbshop-front-end/tree/master> | 李梦娇、柳薇 | 70%（10.24-10.30） |
| 测试 | 1. 代码 2. 视频 3. 文档 <https://gitee.com/villl/shop-master/wikis/baseline/%E6%B5%8B%E8%AF%95> | 张娅妮 | 35%（10.25-10.30） |
| 后端及api实现 | 1. 代码 <https://gitee.com/AAA0925/cbbshop> 2. api简略文档编写<https://gitee.com/AAA0925/cbbshop/wikis/api> | 杨糖糖、管彤婕 | 70%（10.24-10.30） |
| 评审报告及wiki编写 | <https://gitee.com/villl/shop-master/wikis> | 管彤婕、张娅妮 | 已完成（10.29-10.30） |