**一、项目总体计划**

B版项目目前总体分为2个迭代期，预期第一次（第六次）迭代占比50%，第二次迭代占比50%。

**二、项目当前迭代期定义**

迭代起止日期：2024年12月13日-2024年12月26日

**三、项目当前迭代目标定义**

本次项目迭代的核心目标是完成B版需求规格说明书与数据库设计，主要完成购物车、收藏管理与订单管理的升级需求。

**（一）升级功能区分**

**1. 订单管理升级**

**状态迁移**

* **客户下单到商家确认**：商家确认订单
* **商家确认到备货完成**：商家确认备货完成
* **备货完成到开始发货**：商家确认开始发货
* **开始发货到交易完成**：客户确认商品送达
* **开始发货前**：客户可以取消订单
* **交易完成前**：商家可以取消订单  
  **信息查看与变更**
* 可查看下单列表，备货列表，发货列表，进行中订单列表，历史订单列表
* 商家可在下单列表，备货列表，发货列表，进行中订单列表改变订单状态或取消订单
* 客户可以在开始发货前取消订单，可以在订单列表确认收货

**2. 购物车与收藏功能增加**

**购买功能**

* 可在商品详情页直接进行购买，购买时可选择多个数量（不超过库存）
* 在购物车页面可选择单件或多件商品结算购买，创建订单

**购物车功能**

* 商品详情页可以选择任意数量的该商品（不超过库存）加入购物车
* 购物车可以修改单件商品的数量（不超过库存）
* 购物车列表可以选择将单件商品移出购物车
* 购物车可选择多件商品进行结算

**收藏功能**

* 商品详情页可收藏商品与取消收藏
* 可从购物车选择多件商品转为收藏
* 收藏商品的列表可以取消单件商品收藏

**（二）项目测试**

* 用例设计及其自动化

**（三）文档编写与资料上传**

* 为本项目创建互联网页面

**四、当前迭代期的任务与成果物**

| **任务计划** | **成果物** | **负责人** | **任务完成情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书与界面设计 | 1.文档 <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/develop/docs/B1.0> | 柳薇 | 已完成 |
| 数据库设计 | 1. 数据库表格 <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/wikis/%E5%B0%8F%E7%BB%84%E6%88%90%E5%91%98/%E6%9D%8E%E6%A2%A6%E5%A8%87/B%E7%89%88%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%94%B9%E5%8A%A8> | 李梦娇 | 已完成 |
| 前端 | 1. 代码 <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/develop/frontend/cbbshop> | 李梦娇、柳薇 | 67.5% |
| 测试 | 1. 用例 <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/develop/docs/%E6%B5%8B%E8%AF%95> 2. 代码 3. 视频 | 张娅妮 | 30% |
| 后端及api实现 | 1. 代码 <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/develop/backend> 2. api文档 [https://apifox.com/apidoc/shared-e1c73d80-a675-4c20-954e-abd5a2d8e6b6/231150063e0](https://gitee.com/link?target=https%3A%2F%2Fapifox.com%2Fapidoc%2Fshared-e1c73d80-a675-4c20-954e-abd5a2d8e6b6%2F231150063e0) | 杨糖糖、管彤婕 | 67.5% |
| 评审报告及ppt | <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/develop/docs> | 柳薇 | 已完成 |
| wiki | <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/wikis/Home> | 所有人 | 已完成 |
| git仓库管理 | 仓库管理报告：<https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/wikis/cbb-shopA%E7%89%883.0/%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8A%A5%E5%91%8A> | 杨糖糖 | 进行中 |