**一、项目总体计划**

项目目前总体分为4个迭代，预期第一次迭代占比40%，第二次迭代占比20%，第三次迭代占比20%，第四次占比20%

**二、项目当前迭代期定义**

迭代起止日期：2024年11月14日-2024年11月28日

**三、项目当前迭代目标定义**

本次项目迭代的核心目标是完善数据约束、增加项目安全性和实现A版1.0后剩余功能需求，并确保这些功能点能够满足预定的度量标准。

**（一）升级功能区分**

**1. 商品管理升级**

3.0已完成

* 可以同时发布多个商品
* 每种商品具有库存数量，当库存数量为0时，商品自动下架
* 商品图片可以多张
* 商品可以通过浏览和搜索两种方式被用户查找到
* 增加了通过分类查找商品的API
* 增加了获取单个商品的API
* 商品信息获取中添加了分类信息
* 商品⽀持2级类别管理  
  3.0未完成
* 商品描述⽀持富媒体

**2. 客户升级**

3.0已完成

* 修改密码功能
* 查看购买人功能
* 个人后台历史订单功能
* 修改个人信息功能
* 首页
* 提交订单功能

**（二）项目测试**

* 用例设计及其自动化

**（三）文档编写与资料上传**

* 为本项目创建互联网页面

**四、当前迭代期的任务与成果物**

| **任务计划** | **成果物** | **负责人** | **任务完成情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书与界面设计 | 1.文档 <https://gitee.com/villl/cbb-vilu/tree/master/11.28> | 柳薇 | 已完成 |
| 数据库设计 | 1. 数据库表格<https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/wikis/cbb-shopA%E7%89%883.0/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E8%AE%BE%E8%AE%A1> | 李梦娇 | 已完成 |
| 前端 | 1. 代码<https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/master/frontend/cbbshop> | 李梦娇、柳薇 | 90% |
| 测试 | 1. 代码 2. 视频 3. 文档 <https://gitee.com/villl/shop-master/wikis/baseline/%E6%B5%8B%E8%AF%95> | 张娅妮 | 40% |
| 后端及api实现 | 1. 代码 <https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/tree/master/backend/cbbshop> 2. api文档 [https://apifox.com/apidoc/shared-e1c73d80-a675-4c20-954e-abd5a2d8e6b6/231150063e0](https://gitee.com/link?target=https%3A%2F%2Fapifox.com%2Fapidoc%2Fshared-e1c73d80-a675-4c20-954e-abd5a2d8e6b6%2F231150063e0) | 杨糖糖、管彤婕 | 85% |
| 评审报告及ppt | <https://gitee.com/villl/cbb-vilu/tree/master/11.14> | 管彤婕 | 已完成 |
| wiki | <https://gitee.com/villl/shop-master/wikis> | 所有人 | 已完成 |
| git仓库管理 | 仓库管理报告：<https://gitee.com/AAA0925/cbb_shop/wikis/cbb-shopA%E7%89%883.0/%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8A%A5%E5%91%8A> | 杨糖糖 | 进行中 |